Průvodní zpráva k 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. června 2009 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Albrechticích n. O.

Bod programu:   	1. Kontrola plnění usnesení

Předkládá:  		starosta obce

Zpracoval:  		starosta obce

Z dříve přijatých usnesení nejsou dořešena tato usnesení:

Usnesení č.15 ze dne 24.3.2009

Bod 2, písm. k) převod pozemku PK (127/8) z majetku státu do vlastnictví obce – Usnesení není splněno, návrh odeslán dne 27.3.2009 -

Usnesení č. 13 ze dne 9.12.2008

Bod 5 písm.b) a c) – oznámení o záměru prodat  pozemek p.č. 366/2 v k.ú. Albrechtice n.O. je zveřejněn na úřední desce, návrh kupní smlouvy je předkládán na dnešním zasedání zastupitelstva obce – kupní smlouva byla předána panu Beránkovi, zatím bez odezvy

Usnesení není splněno pro nečinnost pana MUDr. Beránka -

Usnesení č. 11 ze dne 17.6. 2008

Bod 2d) – ke koupi pozemku je nutné stanovisko správce – Lesů ČR s.p., které dosud nedošlo – urgenční dopis odeslán dne 23.2.2009 – dle sdělení LČR s.p. se na převodu pozemku pracuje – Usnesení není splněno pro nečinnost LČR -

Usnesení č. 15/2005 - s ohledem na přímou vazbu realizace výstavby kanalizace v obci nebyly dosud realizována z usnesení č. 15 body  2c), 2d), 2f) – výkupy a prodeje pozemků

Usnesení č. 22/2006 – bod 6, písm. a) – informace o přípravě výstavby tábořiště – od posledního zasedání zastupitelstva nejsou žádné nové zprávy

Ostatní usnesení jsou splněna

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z předešlých 			       zasedání zastupitelstva obce.

Bod programu:   	2.   Finanční zajištění stavebních úprav školní jídelny v čp. 71

Předkládá:  		starosta obce

Zpracoval:  		starosta obce

Současný stav: výběrové řízení na dodavatele stavby proběhlo a 18.6.2009 byly otevřeny komisí pro otevírání nabídek předložené nabídky. Jednalo se o tři nabídky a všechny byly shledány úplné. Hodnotící komise zasedala dne 24.6.2009 a stanovila pořadí předložených nabídek takto:

1. Marhold, a.s. Pardubice 						7 127 749,- Kč

2. RGS – stavební společnost + Dabona s.r.o. (ve sdružení)	8 116 931,- Kč

3. VCES, a.s. Praha							8 565 501,- Kč

Hodnotitelská komise navrhuje zadavateli (obci) uzavřít smlouvu se společností Marhold, a.s. Pardubice.

Finanční zajištění stavby:

cena stavby díla 			7 121 749,- Kč

cena PD			   	   240 380,- Kč

CELKEM				7 362 129,- Kč

Zdroje:

Dotace KHK			    	   600 000,- Kč

Rozpočtové zdroje		 	 3 460 000,- Kč

CELKEM				 4 060 000,- Kč

Schodek finančních zdrojů 	           - 3 302 129,- Kč

Dotaci z rozpočtu MŠMT, dle telefonického sdělení náměstkyně ministryně neobdržíme, neboť ministerstvo nefinancuje základní školství.  K dřívějším příslibům exministra Lišky se nová paní ministryně nemůže nijak vyjádřit.

S ohledem na finanční situaci obce navrhuji výběrové řízení zrušit a nevybrat žádného dodavatele.

Další možné postupy realizace stavby:

VARIANTA A:

- Požádat KHS o roční odklad stavby z důvodu nedostatku financí.

- Minimalizovat rozsah stavby s cílem maximálně snížit náklady stavby

- Pokusit znovu získat dotaci na stavbu

- Realizovat stavbu o prázdninách roku 2010

Nevýhodou tohoto řešení je ztráta dotace od KHK ve výši 600 tisíc Kč

Výhodou je úspora rozpočtových prostředků v roce 2009, možnost získat opět dotaci, lze očekávat i snížení dodavatelských cen staveb.

VARIANTA B:

- Požádat KHS o roční odklad stavby z důvodu nedostatku finančních prostředků

- Minimalizovat rozsah stavebních prací a rozdělit stavbu do dvou realizovatelných etap 2009 a 2010

- Provést výběrové řízení dodavatele stavby za podmínky, že realizace bude po definovaných etapách (I. a II. etapa)

- Realizovat první etapu přibližně ve finančním objemu dotace + předepsaný podíl obce, tj. cca 1 mil. Kč

- Na druhou etapu se pokusit zajistit dotaci

Nevýhodou je ztráta možnosti snížení ceny díla v roce 2010 (nejistý parametr), podstatně      náročnější proces realizace díla.

Výhodou je využití dotace KHK, zahájení výstavby a možnost čelit případným sankcím ze   strany KHS.

Návrh usnesení:

Bod programu:   	3.    Úprava rozpočtu obce

Předkládá:  		starosta obce

Zpracoval:  		starosta obce

Z důvodu odložení realizace stavby ŠJ, stažen z jednání.

Návrh usnesení:

Bod programu:  	4.   Rozpočtový výhled na roky 2009 - 2013

Předkládá: 		starosta obce

Zpracoval: 		starosta obce

Z důvodu odložení realizace stavby ŠJ, stažen z jednání.

Návrh usnesení:

Bod programu: 	5.    Schválení budoucího prodeje pozemku p.č. 151/9 a části 				       pozemku 151/8 v k.ú. ACE

Předkládá: 		starosta obce

Zpracoval: 		starosta obce

Navrhuji pozemek nabídnout jiřímu Horákovi, Květná, ACE za odhadní cenu stanovenou odhadcem to je 250,- Kč/m2. Podmínkou je uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s termínem realizace koupě pozemku nejpozději do 31.10. 2010. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude ustanovení o nájmu pozemku na dobu určitou to je do 31.10. 2010 (31.12. 2010).

Návrh usnesení:

Bod programu: 	6.     Schválení budoucího prodeje pozemku p.č. 117/1 v k.ú. 				        Albrechtice nad Orlicí

Předkládá: 		rada obce

Zpracoval: 		starosta  obce

Pozemek navrhuji prodat za odhadní cenu stanovenou soudním znalcem to je 400,- Kč/m2.

Před prodejem pozemku je nutné provést úpravu vlastnických vztahů na přístupu k pozemku.

Návrh usnesení:

Bod programu:   	7.      Schválení záměru prodeje pozemků p.č. ….

Předkládá:  		rada obce

Zpracoval:  		starosta obce

Navrhuje se prodat všechny pozemky za odhadní cenu stanovenou soudním znalcem to je 887 330,- Kč + cena vzrostlých porostů na těchto pozemcích. Cena bude známa později.

Návrh usnesení:

Bod programu:   	8. 	Různé

Zprávu zpracoval:	Jaromír Kratěna