ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA:	Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice - střed

č.1 – Příprava pro připojení podzemního vedení NN

POPIS:

Vzhledem k požadavku budoucího připojení stavební parcely k distribuční soustavě NN bylo dohodnuta realizace přípravy pokládkou chráničky pro budoucí zatažení podzemního vedení NN.

Tato realizace si vyžádá vícepráce v hodnotě 14 896,09 Kč bez DPH.

PŘÍLOHA:

-	Rozpočet s výkazem výměr

v Rychnově nad Kněžnou, dne 13. 7. 2015

vypracoval:………………………..				schválil:…………………………..