Průvodní zpráva k zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.09. 2005 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí

Bod programu:	1. Kontrola plnění usnesení

Předkládá:	starosta obce

Zpracoval:	starosta obce

Úkoly uložené zastupitelstvem obce jsou průběžně realizovány. S ohledem na přímou vazbu realizace výstavby kanalizace v obci nebylo dosud realizováno usnesení č. 2c), 2d), 2f). Usnesení č. 2g) je v moci orgánů obcí LD Vysoké Chvojno.

Usnesení č.2i) bylo radou obce pozastaveno s ohledem na návrh SDH Albrechtice nad Orlicí na využití části objektu čp. 11 pro potřeby sboru (garáž pro speciální techniku – cisterna CAS).

Rada projednala cenové nabídky firem Roman Schrom, Žďár nad Orlicí a společnosti Firma Svoboda s.r.o. Praha  na realizaci demolice. Nejvýhodnější způsob demolice je v kombinaci s drcením sutě, která zůstane obci k dalšímu využití.

Nabídkové ceny: 	Schrom	427 683,65 Kč

Svoboda	596 664,70 Kč

Výhodou tohoto způsobu demolice je, že k využití zůstane rozdrcená suť ve frakci 0-63mm vhodná pro údržbu komunikací. Tento materiál se dá i dále zpeněžit.

Konečné rozhodnutí o způsobu naložení s tímto objektem je předmětem dnešního zasedání zastupitelstva obce.

Přehled čerpání rozpočtové rezervy ke dni 27.9. 2005

TABULKA č.1

| Název akce | Neinvestiční výdaje rozpočtové | Investiční výdaje rozpočtové | Neinvestiční výdaje skutečné | Investiční výdaje skutečné | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprava chodníků v ul. Pardubická (U Krbů, u samoobsluhy) | 60 000 Kč |  | 68 000 Kč |  | Alma beton služby s.r.o. ACE |
| Projekt - prodloužení ulice Poštovní (komunikace, VO, voda, plyn) |  | 100 000 Kč |  | 148 750 Kč | Energia Projekt HK-kompletní PD k ÚŘ na infrastrukturu v ACE střed |
| Oprava nátěrů sloupů veřejného osvětlení | 40 000 Kč |  | 2 365 Kč |  | Zrealizováno |
| Výměna 20 ks pouličních svítidel | 40 000 Kč |  | 45 203 Kč |  | Zrealizováno |
| Opravy nezpevněných komunikací (Květná, K soutoku, Poštovní apod.) | 50 000 Kč |  | 7 235 Kč |  | Opravy provedeny placeno v dubnu |
| Oprava vjezdu na parkoviště u samoobsluhy, odvodnění | 200 000 Kč |  | 142 800 Kč |  |  |
| Rekonstrukce návsi (komunikace, chodníky, VO, zeleň, mobiliář) - projektová dokumentace |  | 275 000 Kč |  |  | Smlouva o dílo uzavřena 221 340,- Kč |
| Rekonstrukce návsi (komunikace, chodníky, VO, zeleň, mobiliář) - realizace |  |  |  |  |  |
| Odvodnění za 12 b.j. v ul. Štěpánovská - projekt |  | 0 Kč |  |  | Nebude se realizovat *) |
| Odvodnění za 12 b.j. v ul. Štěpánovská - realizace |  | 0 Kč |  |  | Nebude se realizovat *) |
| Odvodnění za 12 b.j. v ul. Štěpánovská - výkup pozemků -p.č. 109/,110/1,110/3 |  | 0 Kč |  |  | Nebude se realizovat *) |
| Revitalizace ramene Tiché Orlice - výkup pozemků |  | 315 000 Kč |  |  | Je v jednání |
| Revitalizace ramene Tiché Orlice - rezerva |  | 50 000 Kč |  |  |  |
| Výkup pozemků pro rozvoj obce - RD - Pod Strání p.č. 141 |  | 900 000 Kč |  |  | Realizace až v roce 2008 |
| Výkup pozemků pro rozvoj obce - RD - Pod Strání p.č. 142 |  | 1 255 000 Kč |  |  | Realizace až v roce 2008 |
| Výkup pozemků pro rozvoj obce - RD - Střed p.č. 133/49,51,53 |  | 295 000 Kč |  | 290 100 Kč | Zrealizováno |
| Výkup pozemků pro rozvoj obce - cesta - Střed p.č. 133/40 |  | 80 000 Kč |  |  |  |
| Výkup pozemků pro rozvoj obce-cesta-Střed-p.č. 132/6 |  | 11 000 Kč |  |  |  |
| Výkup pozemků pro rozvoj obce - RD - Střed p.č. 133/44 |  | 115 000 Kč |  | 111 300 Kč | Zrealizováno |
| Výkup pozemků pro rozvoj obce - cesta - Střed - p.č. 133/39 |  | 37 000 Kč |  | 35 381 Kč | Zrealizováno |
| Výkup pozemků pro rozvoj obce - RD - Střed -133/38 |  | 0 Kč |  |  | Vlastník nesouhlasí |
| Výkup pozemků pro rozvoj obce - RD - Střed - 133/35 |  | 186 000 Kč |  |  | Nedoporučuje se zatím vykoupit |
| Výkup pozemků pro rozvoj obce - RD - Střed -133/36 |  | 125 000 Kč |  |  | Nedoporučuje se zatím vykoupit |
| Výkup pozemků pro kanalizaci-Tužil-37/1, 38/1, 38/2, 39/1, 41/1, 41/8, 42/2 |  | 230 000 Kč |  | 214 600 Kč | Zrealizováno |
| Výkup pozemků pro kanalizaci-Burešová-102/2, 103/3, 103/5, 136/3 |  | 70 000 Kč |  |  |  |
| Výkup pozemků pro rozvoj obce - protipovodňová hráz – Páž – 180/6, 177/2, 178/1 |  | 65 000 Kč |  | 18 580 Kč 36 670 Kč | Zrealizováno |
| Výkup pozemků pro rozvoj obce - protipovodňová hráz - Páž |  | 10 000 Kč |  |  | Povodí Labe |
| Výkup pozemků pro rozvoj obce - protipovodňová hráz - Na Hrázce - dokončení - p.č. 58/1, 85/2,3, 34/3 |  | 20 000 Kč |  |  | Tužil – Hrázka – nebude realizováno |
| Bedny na posypový materiál 5 ks | 20 000 Kč |  |  |  | Je připravena objednávka |
| Nákup sekačky na trávníky |  |  |  |  |  |
| Nákup protipovodňových vaků | 36 000 Kč |  | 35 700 Kč |  | Zrealizováno |
| Oprava eternitové střechy - areál SK |  | 55 000 Kč | 35 000 Kč |  | Čerpáno částečně |
| Výměna podlahy v tělocvičně TJ |  | 158 000 Kč |  |  | Zatím nerealizováno |
| Prodloužení odpadu, svislá izolace - sprchy muži |  |  |  |  |  |
| Příspěvek MÚ Borohrádek na NI výdaje v ZŠ | 16 000 Kč |  | 0 Kč |  | Kryto rozpočtem |
| Příspěvek na činnost SK | 83 000 Kč |  | 83 000 Kč |  | Zrealizováno |
| Příspěvek na činnost TJ Sokol | 25 000 Kč |  | 25 000 Kč |  | Zrealizováno |
| Vyúčtování za užívání chatek (elektřina, podíl na nájemném) | 10 276 Kč |  | 8 998 Kč |  | Zrealizováno |
| Příspěvek na činnost Oddíl orientačního běhu | 45 000 Kč |  | 45 000 Kč |  | zrealizováno |
| Příspěvek na činnost MS Zelené háje | 5 000 Kč |  | 5 000 Kč |  | Zrealizováno |
| Příspěvek na činnost ČSZ | 5 000 Kč |  | 5 000 Kč |  | Zrealizováno |
| Příspěvek DSO Poorlicko | 25 000 Kč |  | 13 507 Kč |  | Průběžně realizováno |
| MEZISOUČET | 660 276 Kč | 4 352 000 Kč | 521 808 Kč | 855 381 Kč |  |

TABULKA č. 2

| Přehled realizace nákupů pozemků do vlastnictví obce ke dni 27.9. 2005 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | parcela | výměra | smluvní cena za 1 m2 | Smluvní cena CELKEM | Účel nákupu | Stav k 27.9. 2005 |
| Albrechtice - Střed | 133/39 | 687 | 50,- | 35 381,- | cesta | Koupeno-Burešová |
| Celkem |  | 687 |  | 35 381,- |  |  |
| Albrechtice - Střed | 133/49 | 603 | 150,- | 90 450,- | Stavba RD | Koupeno-Sluka |
|  | 133/51 | 652 | 150,- | 97 800,- | Stavba RD | Koupeno-Sluka |
|  | 133/53 | 679 | 150,- | 101 850,- | Stavba RD | Koupeno-Sluka |
| Celkem |  | 1 934 |  | 290 100,- |  |  |
| Albrechtice - Střed | 133/44 | 742 | 150,- | 111 300,- | stavba RD | Koupeno-Maršíková |
| Celkem |  | 742 |  | 111 300,- |  |  |
| U "Páže" | 180/6 | 3 637 | 10 | 36 370,- | stavba hráze | Koupeno-Maršíková |
|  | 177/2 | 1 858 | 10 | 18 580,- | stavba hráze | Koupeno-Hrabák |
|  | 178/1 | ???? | 10 |  | stavba hráze |  |
| Celkem |  | 5 495 |  | 54 950,- |  |  |
| Pod Strání | 141 | 5 982 | 150 Kč | 897 300,- | stavba RD | Koupě v roce 2008 *) |
|  | 142 | 8 346 | 150 Kč | 1 251 900,- | stavba RD | Koupě v roce 2008 *) |
| Celkem |  | 14 328 |  | 2 149 200,- |  |  |
| Albrechtice | 37/1 | 922 | 50 Kč | 46 100,- | stavba kanalizace | Koupeno ZO –Tužil |
|  | 38/1 | 590 | 50 Kč | 29 500,- | stavba kanalizace |  |
|  | 38/2 | 549 | 50 Kč | 27 450,- | stavba kanalizace |  |
|  | 39/1 | 1 677 | 50 Kč | 83 850,- | stavba kanalizace |  |
|  | 41/1 | 216 | 50 Kč | 10 800,- | stavba kanalizace |  |
|  | 41/8 | 213 | 50 Kč | 10 650,- | stavba kanalizace |  |
|  | 42/2 | 0 | 50 Kč | 0,- | stavba kanalizace |  |
| Celkem |  | 4 167 |  | 208 350,- |  |  |
| Albrechtice | 102/2 | 1 070 | 20 Kč | 21 400,- | stavba kanalizace | Burešová, Valentová |
|  | 103/3 | 1 292 | 30 Kč | 38 760,- | stavba kanalizace | Uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě |
|  | 103/5 | 83 | 30 Kč | 2 490,- | stavba kanalizace |  |
|  | 136/3 | 63 | 50 Kč | 3 150,- | stavba kanalizace |  |
| Celkem |  | 2 508 |  | 349 061,- |  |  |

*) Na žádost vlastníka – paní Marešová z návsi - se nákup pozemků odkládá na leden 2008. Bude uzavřena 	smlouva o smlouvě budoucí kupní.

Návrh usnesení:	Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení a informaci 				čerpání rozpočtové rezervy.

# Bod programu:	2. Projednání návrhu investičních akcí

Předkládá:	starosta obce

Zpracoval:	starosta obce

V souladu s dlouhodobými investičními záměry obce se v letošním roce připravují podklady k jejich realizaci. S ohledem na předpokládané náklady se jeví jako nezbytné, určit priority pro budoucí realizaci těchto akcí a zajistit k nim finanční krytí.

V současné době jsou připraveny, připravovány nebo evidovány následující investiční akce (bez pořadí důležitosti).

Ubytovací zařízení				15 mil. Kč (dle studie)

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny	1,5 mil Kč (odhad)

Protipovodňová hráz V lukách		2,0 mil. Kč (oceněný výkaz výměr)

Úprava návsi (komunikace, chodníky…)	7,7 mil. Kč (hrubý propočet nákladů)

Kanalizace-spoluúčast obce na přípojkách	2,0 mil. Kč (odhad)

Rekonstrukce vodovodních řadů (azbest)	1,0 mil. Kč (odhad)

Nákup pozemků pro stavbu RD		2,15 mil. Kč (smlouva o budoucí KS)

Obchvat obce-spoluúčast			????

TI ke stavbě RD-Poštovní			2,0 mil. Kč (odhad)

TI ke stavbě ACE-Střed			5,0 mil. Kč (odhad)

Z výše uvedených investičních akcí jednoznačně vyplývá nutnost stanovit priority a k nim zajistit financování z rozpočtu obce a úvěru, případně dotací.

Návrh usnesení:

- ZO obce bere na vědomí přehled investičních akcí.

- ZO ukládá radě obce předložit do příštího zasedání zastupitelstva obce návrh na přijetí investičního úvěru obsahující: návrh nejvýhodnější banky, maximální možnou výši úvěru včetně podmínek splatnosti.

- ZO ukládá radě obce předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva obce návrh pořadí investičních  akcí dle priorit.

Kromě výše uvedených investičních akcí je nutné rozhodnout o využití nebo demolici objektu čp.11. V souladu s usnesením z posledního zasedání zastupitelstva obce zajistila rada obce všechny potřebné podklady k provedení demolice objektu. Náklady spojené s demolicí dle nabídek firem Schrom Žďár n.O. a Svoboda Praha se pohybují v rozmezí 430 000,- Kč až 600 000,- Kč za předpokladu, že stavební suť bude recyklována a ponechána na místě. Výhodou tohoto řešení je, že se recyklovaná suť dá dále využít pro potřeby obce nebo prodat.

V průběhu přípravy demolice přišel SDH Albrechtice s návrhem zakoupit cisternu CAS za 120 000,- Kč od obce Čermná nad Orlicí a objekt čp. 11 přestavět na garáž a zbrojnici. Po technické stránce je tento návrh po všech stránkách realizovatelný a to i v případě výstavby obchvatu (předběžně projednáno na KSÚS  Hradec Králové).

Předpokládané náklady na realizaci tohoto záměru jsou následující:

Nákup techniky včetně příslušenství			cca 300 000,- Kč

Přestavba čp. 11 na garáž se zbrojnicí 		cca 2,0 mil. Kč (realizováno svépomocí)

S ohledem na výše uvedené investiční výdaje rada obce tento záměr nedoporučuje realizovat. Přesto je v kompetenci zastupitelstva obce rozhodnout s konečnou platností o způsobu naložení s objektem čp.11.

V úvahu připadají následující řešení:

Zařadit záměr SDH Albrechtice do investičních akcí a částečně jej realizovat již v roce 2005 (nákup techniky, oprava střechy cca 700 000,- Kč).

Provést demolici objektu v roce 2005 (viz. usnesení z minulého zastupitelstva)

Návrh usnesení:

# Bod programu:	3. Darování pozemku Královéhradeckému kraji

Předkládá:	starosta obce

Zpracoval:	starosta obce

Královéhradecký kraj požádal obec o darování pozemku p.č. 39/24 – ostatní plocha o výměře 1 349 m2 pro využití Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí. Jedná se o pozemek z části zastavený hospodářskými budovami, který byl obci vrácen na základě zákona 172/1991 Sb. v roce 1999. Historicky byl tento pozemek vždy součástí areálu DD a administrativními nedostatky v letech před rokem 1989 nedošlo k jeho převedení do vlastnictví tehdejších provozovatelů DD.

Součástí žádosti kraje je i návrh darovací smlouvy viz. příloha.

# Návrh usnesení:

- ZO schvaluje poskytnutí daru – pozemku p.č.  39/24 – ostatní plocha o výměře 1 349m2 v k.ú. a obci Albrechtice nad Orlicí obdarovanému tj. Královéhradeckému kraji.

- ZO schvaluje darovací smlouvu na pozemek p.č.  39/24 – ostatní plocha o výměře 1 349m2 v k.ú. a obci Albrechtice nad Orlicí viz. příloha usnesení.

Bod programu:	4.   Prodej pozemků ze spoluvlastnictví obcí LD V. Chvojno

Předkládá:	rada obce

Zpracoval:	starosta obce

VH LD V. Chvojno s.r.o. doporučila zastupitelstvům podílnických obcí schválit prodej pozemku p.č. 1227/3 o výměře 0,2338 ha v k.ú. a obci Veliny. Jedná se o lesní pozemek, který se nachází v areálu rybničního hospodářství Českého rybářského svazu – MO Borohrádek u rybníku „Mlýnský“. V současné době je les vykácen a dřevo zpeněženo LD V. Chvojno s.r.o.. Cena pozemku bude stanovena soudním znalcem a stane se cenou prodejní.

S ohledem na stávající majetkovou držbu v areálu rybníka „Mlýnský“ je nutné zajistit přístup na lesní pozemky v podílovém spoluvlastnictví obcí LD V. Chvojno přes pozemky ve vlastnictví Českého rybářského svazu – MO Borohrádek – 1349/5, 1349/3a 1349/4 v k.ú. a obci Veliny. Navrhuje se proto zřídit na těchto pozemcích věcné břemeno ve prospěch obcí LD V. Chvojno.

Návrh usnesení:

- ZO schvaluje prodej pozemku z podílového spoluvlastnictví obcí a měst LD V. Chvojno p.č. 1227/3 o výměře 0,2338 ha v k.ú. a obci Veliny  Českému rybářskému svazu – MO Borohrádek, za cenu stanovenou soudním znalcem

- ZO schvaluje zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni ve prospěch obcí a měst LD V. Chvojno  Českým rybářským svazem – MO Borohrádek, pro přístup k lesním pozemkům, které jsou majetkem výše uvedených obcí a měst, po pozemcích označených jako pozemkové parcely p.č. 1349/5, 1349/3, 1349/4 v k.ú. Veliny (majetek Českého rybářského svazu – MO Borohrádek).

Bod programu:	5.  Prodej pozemku Královéhradeckému Kraji

Předkládá:	rada obce

Zpracoval:	starosta obce

Královéhradecký kraj požádal obec o prodej pozemku p.č. 39/1 – zahrada o výměře 1 677m2 v k.ú. a obci Albrechtice nad Orlicí. Pozemek se nachází v areálu Domova důchodců Albrechtice n.O. a byl v letošním roce zakoupen  od pana Josefa Tužila za pořizovací cenu 86 366,- Kč.

Královéhradecký kraj jej hodlá zakoupit pro potřeby rozvoje DD Albrechtice nad Orlicí a je připraven zaplatit stejnou pořizovací cenu za jakou pozemek získala obec.

Návrh usnesení:

- ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 39/1 – zahrada o výměře 1 677m2 v k.ú. a obci Albrechtice nad Orlicí Královéhradeckému kraji za smluvní cenu 86 366,- Kč.

- ZO zmocňuje radu obce k projednání a schválení kupní smlouvy s Královéhradeckým krajem na prodej pozemku p.č. 39/1 – zahrada o výměře 1 677m2 v k.ú. a obci Albrechtice nad Orlicí.

Bod programu:	6.  Schválení změny zakladatelské smlouvy VHS  Křivina

Předkládá:	rada obce

Zpracoval:	starosta obce

Vodohospodářské sdružení Křivina je v současné době založeno podle zákonů, které vývojem legislativy již neplatí. Z tohoto důvodu je nutné upravit dodatkem zakladatelskou smlouvu tohoto subjektu – viz. příloha. Schválením předloženého dodatku zakl. smlouvy bude právní postavení svazku Křivina v souladu s platnou legislativou.

Upravená verze řešení problému

Při projednávání navrženého postupu změny zakladatelské smlouvy na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje bylo zjištěno (22.9. 2005), že tento postup není z právního hlediska možný. Jediným řešením je stávající Vodohospodářské sdružení Křivina zrušit-ukončit jeho činnost a založit nový subjekt – Dobrovolný svazek obcí Křivina, který se stane právním nástupcem Vodohospodářského sdružení Křivina a převezme jeho majetek, závazky i pohledávky.

K tomuto postupu je nutné přijmout následující usnesení.

Návrh usnesení:

- ZO schvaluje dohodu o zrušení Vodohospodářského sdružení Křivina (viz.  příloha usnesení)

- ZO schvaluje založení Dobrovolného svazku obcí Křivina, jako právního nástupce Vodohospodářského sdružení Křivina plně přebírajícího jeho majetek, pohledávky a závazky.

- ZO schvaluje vstup obce Albrechtice nad Orlicí do Dobrovolné svazku obcí Křivina.

- ZO schvaluje Smlouvu o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Křivina a stanovy Dobrovolného svazku obcí Křivina (viz. přílohy usnesení).

- ZO jmenuje pana Miloše Koblműllera, bytem Lesní 283, 517 22 Albrechtice nad Orlicí zástupcem obce Albrechtice nad Orlicí na valné hromady Dobrovolného svazku obcí Křivina s platností do 31.12.2006.

Bod programu:	7.  Schválení vkladu nemovitého majetku ve spoluvlastnictví obcí LD 			     V. Chvojno do společnosti LD V. Chvojno s.r.o.

Předkládá:	rada obce

Zpracoval:	starosta obce

Valná hromada společníků LD V. Chvojno s.r.o. navrhuje zastupitelstvům společníků LD VCH s.r.o. projednat a schválit převod vybraného nemovitého majetku, který je v podílovém spoluvlastnictví měst a obcí LD V. Chvojno do společnosti LD V. Chvojno s.r.o. Podrobný seznam a ocenění vybraného nemovitého majetku je k nahlédnutí v podatelně obecního úřadu u sl. Kučerové a bude tvořit přílohu usnesení.

Převedený majetek společnost vloží do základního kapitálu společnosti, čímž dojde k jeho navýšení. Smyslem tohoto opatření je zajistit, aby s tímto majetkem mohlo být dále nakládáno pouze se souhlasem valné hromady.

Jedná se o tyto kultury pozemků:

- ostatní plochy – ostatní komunikace v hodnotě		1 759 199,04 Kč

- zemědělská půda						3 731 292,40 Kč

- zastavěné plochy a nádvoří				1 558 468,25 Kč

- budovy a příslušenství				          35 776 250,31 Kč

Cena vkládaných nemovitostí celkem		          42 825 210,- - Kč

Navržený postup umožní efektivnější správu a využití vybraného nemovitého majetku, umožní žádat o dotace prostřednictvím LD VCH s.r.o. a pozitivně ovlivní ekonomiku společnosti. Daň z převodu nemovitostí bude uhrazena z rozpočtů podílnických obcí a měst v poměru podílů vlastněných v LD VCH s.r.o. z příjmů za pronájem a prodej majetku získaných v minulých letech.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje převod nemovitostí  z podílového spoluvlastnictví obcí a měst LD V. Chvojno v rozsahu přílohy tohoto usnesení,  v celkové hodnotě 42 825 210,- Kč (podle stavu ke dni 18.4. 2005) do vlastnictví LD V. Chvojno s.r.o.

Bod programu:	8.  Schválení volebního řádu do rady školy

Předkládá:	rada obce

Zpracoval:	starosta a místostarosta obce

V souladu s novým školským zákonem je zřizovatel školských zařízení (obec) povinen ustavit do konce roku 2005 radu školy.

Rada obce dne 19.9. 2005 rozhodla o zřízení rady školy při ZŠ Albrechtice nad Orlicí ke dni 1.12. 2005.

Zastupitelstvu obce přísluší schválit volební řád rady. Z uvedených důvodů vám předkládám k projednání a schválení volební řád rady školy viz. příloha.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje volební řád rady školy při Základní škole Albrechtice nad Orlicí.

Bod programu:	9.  Jmenování zástupce obce do rady školy

Předkládá:	rada obce

Zpracoval:	místostarosta obce

V souladu se školským zákonem jmenuje zastupitelstvo obce zástupce do rady školy v počtu 1/3 členů rady. V našem případě se jedná o jmenování jednoho zástupce. Konkrétní návrh bude předložen na zasedání zastupitelstva.

Návrh usnesení:

ZO jmenuje pana (í) XY zástupcem obce v Radě školy při Základní škole Albrechtice nad Orlicí.

Bod programu:	10.  Schválení investičního úvěru a jeho zajištění na stavbu 				       	      „Intenzifikace ČOV a vybudování nové kanalizace v obcích DSO 				       Křivina Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Štěpánovsko“.

Předkládá:	rada obce

Zpracoval:	starosta obce

V souvislosti se zajištěním financování stavby „Intenzifikace ČOV a vybudování nové kanalizace v obcích DSO Křivina Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Štěpánovsko“ je nutné schválit přijetí investičního úvěru a formu ručení za něj, který si na dofinancování stavby vezme Dobrovolný svazek obcí Křivina (DSO Křivina).

Vlastní ručení za investiční úvěr přijme DSO Křivina (hlavní ručitel) a dále město Týniště n.O. a naše obec (spoluručitelé). Ručení bude realizováno formou - ručení rozpočtovými příjmy ručitele a obou spoluručitelů.

Předpokládané financování stavby:

Rozpočtové náklady stavby:	cca	 105,00 mil.Kč

Dotace z fondů EU		75%       78,75 mil Kč

Dotace ze státního rozpočtu	10%       10,50 mil.Kč

Vlastní zdroje DSO Křivina	15% 	   15,75 mil. Kč

Z výše uvedeného vyplývá, že investiční úvěr (vlastní zdroje) na zajištění financování stavby  přijatý DSO Křivina bude do výše 16 mil. Kč. Dohodou s městem Týniště n.O. přešlo na obec Albrechtice nad Orlicí ručení za část investičního úvěru ve výši 13,9% z celkové hodnoty úvěru, tj. do 2,224 mil. Kč.

Tento podíl byl vypočítán z poměru hodnoty vodohospodářského majetku obce (vodovody a kanalizace) Albrechtice n.O. (11 272 272,- Kč) převedeného do vlastnictví DSO Křivina, k celkové hodnotě majetku vlastněného DSO Křivina (81 117 168,- Kč).

Návrh usnesení:

- ZO Albrechtice nad Orlicí schvaluje přijetí dlouhodobého úvěru DSO Křivina na spolufinancování stavby „Intenzifikace ČOV a vybudování nové kanalizace v obcích DSO Křivina Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Štěpánovsko“ od České spořitelny, a.s. do výše 16 mil. Kč.

- ZO schvaluje zajištění poměrné části dlouhodobého úvěru DSO Křivina na stavbu  „Intenzifikace ČOV a vybudování nové kanalizace v obcích DSO Křivina Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Štěpánovsko“  do výše 2,224 mil. Kč budoucími příjmy z rozpočtu obce Albrechtice nad Orlicí.

- ZO Albrechtice nad Orlicí zmocňuje radu obce k projednání a schválení smluv a dokumentů souvisejících s uzavřením dlouhodobého úvěru DSO Křivina, včetně jeho finančního zajištění obcí Albrechtice nad Orlicí, na spolufinancování stavby „Intenzifikace ČOV a vybudování nové kanalizace v obcích DSO Křivina Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Štěpánovsko“.

- ZO Albrechtice nad Orlicí zmocňuje starostu obce pana Jaromíra Kratěnu k podpisu radou obce schválených smluv a dokumentů souvisejících s vybavením a zajištěním dlouhodobého úvěru DSO Křivina na stavbu „Intenzifikace ČOV a vybudování nové kanalizace v obcích DSO Křivina Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Štěpánovsko“.

Bod programu:	11.  Schválení účasti obce ve společnosti ODEKO s.r.o., Týniště nad 				       Orlicí a přijetí  darovaného obchodního podílu ve společnosti 				       ODEKO s.r.o., delegování zástupce na valné hromady společnosti 			       ODEKO s.r.o.

Předkládá:	starosta obce

Zpracoval:	starosta obce

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v důsledku usnesení zastupitelstva obce č.11 ze dne 30.9. 2004 odst.2 písm.d) vám předkládám níže uvedené návrhy související se vstupem obce do společnosti ODEKO s.r.o. Týniště nad Orlicí.

- shromáždění starostů DSO Poorlicko doporučilo zastupitelstvům členských obcí schválit prodej svého obchodního podílu ve společnosti ODEKO s.r.o., což bylo v naší obci schváleno usnesením zastupitelstva obce č.11 ze dne 30.9. 2004 odst.2 písm.d).  Po přezkoumání původního záměru (prodeje obchodního podílu obcím) daňovým poradcem, bylo společníky rozhodnuto postupovat následovně.

Zvýšit základní kapitál společnosti ODEKO s.r.o. z nerozděleného zisku společnosti na hodnotu 2 mil.Kč. Tímto krokem vytvořit podmínky pro budoucí rozdělení a darování obchodního podílu DSO Poorlicko členským obcím dle dohodnutého klíče viz. příloha průvodní zprávy-společenská smlouva společnosti ODEKO s.r.o.. Tímto krokem může každá členská obec DSO Poorlicko, uvedená ve společenské smlouvě, získat darem část obchodního podílu dosud příslušejícího samotnému DSO Poorlicko.   Tímto postupem DSO Poorlicko bezúplatně převede (daruje) svůj obchodní podíl uvedeným členským obcím a nebude již společníkem společnosti ODEKO s.r.o. Obce, jako příjemci darovaných obchodních podílů, se stanou novými společníky společnosti ODEKO s.r.o. ve výši a v poměru darovaných obchodních podílů k základnímu kapitálu společnosti viz. společenská smlouva.  Pro obec Albrechtice nad Orlicí se jedná o přijetí daru ve výši obchodního podílu v hodnotě 160 000,- Kč. Faktickým přijetím darovaného obchodního podílu se obec stane společníkem a bude se účastnit na podnikání společnosti ODEKO s.r.o., což podléhá souhlasu zastupitelstva obce. V případě schválení přijetí daru je obec povinna předložit příslušnému správci daně daňové přiznaní z daně darovací. V souladu s příslušnými zákony je však od platby daně darovací osvobozena.

Návrh usnesení:

- ZO schvaluje přijetí darovaného obchodního podílu ve společnosti ODEKO s.r.o. od DSO Poorlicko ve výši 160 000,- Kč.

- ZO schvaluje přistoupení ke společenské smlouvě společnosti ODEKO s.r.o. se sídlem Smetanova 395, Týniště nad Orlicí, 517 21 (společenská smlouva - příloha usnesení).

- v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., je zastupitelstvo obce oprávněno delegovat svého zástupce na jednání valných hromad obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast. V této souvislosti navrhuji, aby zástupcem obce na valných hromadách společnosti ODEKO s.r.o. byl starosta obce Jaromír Kratěna, bytem Na Drahách 231, 51722 Albrechtice nad Orlicí.

Návrh usnesení:

ZO deleguje zástupce obce Albrechtice nad Orlicí -  starostu obce pana Jaromíra Kratěnu, bytem Na Drahách 231, 517 22 Albrechtice nad Orlicí -  na jednání valných hromad společnosti ODEKO s.r.o. s platností do 30.11. 2006.

Bod programu:	12.  Projednání návrhu na schválení změny č. 2 územního plánu 				       sídelního útvaru  (ÚPSÚ) Albrechtice nad Orlicí

Předkládá:	Obecní úřad Albrechtice n.O.

Ing. Radomíra Padriánová

Odbor územního plánování- stavební úřad MěÚ Kostelec nad Orlicí

Na základě:	Stavebního zákona a zákona o obcích

Zpracoval:	Ing. Radomíra Padriánová

Důvodová zpráva:	viz. samostatná příloha této průvodní zprávy

Návrh usnesení:

- ZO schvaluje Změnu č.2 Územního plánu sídelního útvaru Albrechtice n.O.  ( zpracoval Ing. Arch. R. Chládek, Písečná 766, Hradec Králové 500 09) podle §26 odst.2) zákona č.50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst.2) písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

- ZO vymezuje závazné části Změny č.2 ÚPSÚ Albrechtice nad  Orlicí a veřejně prospěšné stavby podle §29 odst. 2) zákona č.50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno v návrhu obecně závazné vyhlášky obce č. 1/ 2005.

- ZO rozhoduje o námitkách právnických a fyzických osob takto: ZO souhlasí s vyhodnocením stanovisek, připomínek a námitek dle přílohy tohoto usnesení. Námitky občanů nebyly uplatněny.

- ZO vyhlašuje závazné části Změny č. 2 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí obecně závaznou vyhláškou obce č.1/2005 podle §29 odst. 3) zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, a v souladu s § 84 odst.2) písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Bod programu:	13.  Různé

Předkládá:	rada obce

Zpracoval:	starosta obce

- přidělení dotace z Programu obnovy vesnice na rok 2005 na výstavbu komunikací, chodníků a veřejného osvětlení  na návsi. Královéhradecký kraj schválil na tuto akci investiční dotaci ve výši 97 000,- Kč.

Po dohodě s poskytovatelem dotace bude využita na pořízení projektové dokumentace na 	úpravu návsi (chodníky, komunikace veřejné osvětlení). Smluvní pořizovací cena 	dokumentace činí 221 340,- Kč (včetně DPH).  S ohledem na podmínku kraje, že dotace 	může činit max. 30% 	uznatelných nákladů bude původně přidělená částka ponížena na 	66 402,- Kč.

Dotaci lze čerpat po schválení a podepsání smlouvy o poskytnutí dotace. Schvalování 	smlouvy náleží do kompetence ZO.

Text smlouvy je uveden v příloze průvodní správy.

Návrh usnesení:

- ZO bere na vědomí přidělení dotace z Programu obnovy venkova na akci Úprava návsi (rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení, rekonstrukce místních komunikací) – I. etapa ve výši 66 402,- Kč.

- ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského programu obnovy venkova dotační titul 1 – 4 – číslo smlouvy POV2005/318.

- Údržba veřejné zeleně – prořez a ošetření stromů konzervací – rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit realizaci prořezu a konzervaci vybraných stromů na veřejných prostranstvích obce v celkovém nákladu do 29 000,- Kč (dle nabídky fi. A. Drábek). Finanční krytí z rozpočtové rezervy obce na rok 2005.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje realizaci akce – prořez a konzervace stromů na veřejných prostranstvích 	v celkové nákladu 29 000,- Kč. Výdaje na akci budou financovány z rozpočtové rezervy 	obce na rok 2005, z výdajů původně určených na nákup pozemku p.č. 133/35.

- Rada obce doporučuje přispět na realizaci veřejného vodovodu v ulici Poštovní-nová výstavba VHS Křivina ve výši do 50 000,- Kč z rozpočtu obce. Finanční krytí příspěvku se navrhuje z rozpočtové rezervy obce na rok 2005.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje investiční příspěvek VHS Křivina na realizaci výstavby veřejného 	vodovodu v ulici Poštovní ve výši 50 000,- Kč. Investiční příspěvek bude financován 	z rozpočtové rezervy obce na rok 2005, z výdajů původně určených na výkup pozemku 	p.č. 133/35.

- Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti o dotaci na vybudování bezdrátového varovného a informačního systému VISO (bezdrátový rozhlas). V podmínkách obce se jedná o investici v hodnotě cca 400 000,- Kč. S přispěním dotace z Fondů EU ve výši 75%  a kraje ve výši 10% (nenárokové) lze uvedenou investici pořídit za 15% , resp. 25% uznatelných nákladů. S ohledem na perspektivní využití bezdrátového rozhlasu v případě krizových situací a stárnoucích rozvodů stávajícího rozhlasu je tato investice pro obec výhodná. Finanční krytí z rozpočtové rezervy obce na rok 2005.

Návrh usnesení:

  - ZO schvaluje realizaci výstavby varovného a informačního systému obyvatel (bezdrátový rozhlas) v obci s podmínkou, že obec získá na tuto stavbu dotace v rámci opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií.

  - ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci výstavby varovného a informačního systému obyvatel v rámci opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií

  - ZO zmocňuje radu obce činit všechny potřebné kroky k získání dotace a zahájení vlastní realizace výstavby varovného a informačního systému obce.

- TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí žádá o zvýšení příspěvku obce na rekonstrukci podlahy v tělocvičně sokolovny v Albrechticích nad Orlicí. Průvodní zprávu přednese Jiří Betlach na zasedání zastupitelstva.

Návrh usnesení:

- Obsazení uvolněného pracovního místa na funkci referenta majetkové správy na obecním úřadě. Uvolněné místo navrhuje starosta obsadit bez výběrového řízení vybraným uchazečem, který je pan Jaroslav Kupka bytem Na Písku, Albrechtice nad Orlicí.

Návrh usnesení:

V Albrechticích nad Orlicí dne 20.6. 2005.

Jaromír Kratěna v.r.