Průvodní zpráva k 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  18.10. 2007 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí

Bod programu:	1. Kontrola plnění usnesení

Předkládá:	starosta obce

Na základě:	přijatých usnesení z minulých zasedání zastupitelstva

Zpracoval:	starosta obce

Úkoly uložené nebo schválené usnesením zastupitelstva obce č. 6 jsou zrealizovány nebo jsou realizovány takto:

Usnesení č.6/2007

Bod 2, písm. h-ch-i) – prodány byly pozemky p.č. 133/52 a 133/53 manželům Zaňkovým, k podpisu je připravena smlouva s panem Plašilem a sl. Novákovou na pozemek p.č.133/46. Prodeje zbývajících pozemků jsou v jednání.

Bod 2, písm. e) je zrealizováno částečně a to v rozsahu: rekonstrukce topení v I.patře budovy čp.71, v přízemí je nový plynový kotel. Rozvody v přízemí nelze bez zásahu do podlah v kuchyni a na chodbách realizovat, proto rada obce navrhuje dále v rekonstrukci topení již nepokračovat.

Bod 4, písm. c) – podílové listy v IKS KB,a.s. byly po dohodě s panem Jiřím Kapuciánem obcí zpětně odkoupeny. Toho času jsou deponovány na běžném účtu obce.

Usnesení č. 5/2007

Bod. 2, písm. d) - prodeje pozemků v lokalitě Albrechtice n.O. – střed, k dnešnímu dni byly prodány pozemky p.č. 133/50, 133/51 manželům Zaňkovým, pozemek p.č. 133/45 manželům Janečkovým, pozemky p.č. 133/48 a 133/49 manželům Trávníčkovým.

Od kupní smlouvy odstoupil pan Petr Sedláček – pozemek p.č. 133/35. Prodeje zbývajících pozemků jsou v jednání.

Bod 2, písm. h) - nákup pozemků 244/2 a 244/3 – dne 14.8.2007 připravuje se návrh kupní smlouvy advokátní kanceláři JUDr. Švandrlík

Usnesení č. 15/2005 - s ohledem na přímou vazbu realizace výstavby kanalizace v obci nebyly dosud realizovány z usnesení č. 15 body  2c), 2d), 2f) – výkupy a prodeje pozemků

Usnesení č. 22/2006 – bod 6, písm. a) – informace o přípravě výstavby tábořiště – od posledního zasedání zastupitelstva nejsou žádné nové zprávy

Návrh usnesení:

- ZO bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení z minulých jednáních Zastupitelstva obce.

Bod programu:	2.  Projednání projektové dokumentace „Komplexní protipovodňová 		                 opatření obce“

Předkládá:	rada obce

Na základě:	usnesení rady obce

Zpracoval:	starosta obce

Na základě usnesení Zastupitelstva obce se pokračuje na zpracování projektové dokumentace ke stavbě „Komplexní protipovodňová ochrana obce“, které realizuje společnost Agroprojekce Vysoké Mýto. K projednání je předkládán poslední – finální návrh řešení viz. příloha č.1 průvodní zprávy. Hráze jsou navrženy na Q100. Za hrázemi jsou navrženy tři čerpací stanice (ČS) na přečerpání průsakových a srážkových vod v době povodní. Vzhledem k tomu, že k navržení konkrétní velikosti ČS je nutné stanovit předpokládané množství srážkových vod, obrátil se zpracovatel projektové dokumentace na zástupce obce s žádostí o definování předpokládaného množství srážek. Myšleno v úhrnu za definovaný rok. Čím větší množství srážek budeme požadovat do propočtu zahrnout, tím větší a dražší ČS budou navrženy. Modelově jsou vyčísleny náklady na stavbu ČS za předpokladu průtoku stoleté povodně a 5 leté dešťové srážky. Tyto náklady činí 3,2 mil. Kč bez nákladů ne elektrické připojení ČS – viz. příloha č. 2 průvodní zprávy. Rada obce se tímto úkolem zabývala a doporučuje zvolit předpokládanou velikost dešťové srážky ve vazbě na cenu a to v rozmezí 1 leté až 5 leté srážky.

Orientačně se dá říci, že náklady na ČS poklesnou při předpokladu 1 leté srážky na 1/3 předpokládaných nákladů u 5 leté srážky.

Návrh usnesení:

# ZO schvaluje technické řešení protipovodňové ochrany obce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

ZO schvaluje, aby do propočtu velikosti čerpacích stanic na přečerpání srážkových a průsakových vod byly zahrnuty srážky v x letém úhrnu.

Bod programu:	3.  Úprava rozpočtu č. 3/2007

Předkládá:	rada obce

Na základě:	zákona o obcích

Zpracoval:	starosta obce

Na základě skutečného vývoje v oblasti rozpočtových příjmů a výdajů vám rada obce předkládá návrh rozpočtového opatření v rozsahu přílohy č.3 této průvodní zprávy.

Postupnou realizací jednotlivých akcí uvedených v Seznamu jmenovitých akcí hrazených z rezerv 2007 dochází i k zpřesňování skutečných výdajů. Aktuální stav v čerpání rezerv podle jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 4 průvodní zprávy. Vzhledem k tomu, že výše skutečných výdajů ovlivňuje i výši konkrétních rezerv, které jsou součástí rozpočtu obce, je předložen tento soupis jako nedílná součást rozpočtového opatření č. 3/2007.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce č. 2/2007 v rozsahu přílohy č.4 tohoto usnesení

Upravené příjmy		12 945 389,- Kč

Upravené výdaje 		15 740 263,- Kč

Financování 			     420 800,- Kč

ZO schvaluje úhradu rozpočtového schodku ve výši 3 215 674,- Kč z výsledku hospodaření obce v minulých letech.

ZO schvaluje upravený Seznam jmenovitých akcí hrazených z rezerv 2007 v rozsahu přílohy č. 5 tohoto usnesení.

Vzhledem k tomu, že Seznam jmenovitých akcí hrazených z rezerv 2007, který definuje předpokládané výdaje na opravy a investice nebude možné v letošním roce plně zrealizovat, navrhuje rada obce jeho úpravu. Z plánovaných akcí se z různých důvodů   navrhuje úplně nebo částečně vypustit následující akce:

- Protipovodňová hráz V Lukách – stavbu nelze zrealizovat zejména z důvodu nesouhlasu Josefa Tužila – majitele dotčených pozemků - se stavbou. Na základě této skutečnosti byla vzata zpět žádost o vydání stavebního povolení. Alokované výdaje se navrhuje převézt v celém rozsahu na akci „Komplexní protipovodňová ochrana obce“, která se v současné době připravuje.

- Změna vytápění v budově MŠ –  zrealizováno v I.patře. V přízemí nelze bez zásahu do podlah ve školní kuchyni a na chodbách zrealizovat výměnu potrubí. Navrhuje se proto do rozhodnutí o rekonstrukci objektu v akci dále nepokračovat. Oba oddělené topné systémy jsou plně funkční.

- Zateplení budovy ŽŠ, regulace topení  - z provozních důvodů se nedoporučuje akci v letošním roce zahajovat. Doporučuje se realizace v roce 2008.

- Výměna oken v budově OÚ – vzhledem k nepřipravenosti akce z důvodu prodloužení rekonstrukce čp. 141 na knihovnu, se navrhuje její odložení na rok 2008

- Rozvojová studie obce, územní plán – z důvodu řešení jiných naléhavých akcí např. úprava návsi, kanalizace … se nedoporučuje akci zahajovat v roce 2007

- Prodloužení vodovodu Květná-1.Máje – z časových důvodů se nedoporučuje akci zahajovat v roce 2007

- Oprava komunikace V Borku – z důvodu malého rozsahu opravy se nedoporučuje akci realizovat v roce 2007

- Opravy budovy čp. 302 – z důvodu nepřipravenosti akce se nedoporučuje její zahájení v roce 2007

- Výměna oken ve zbrojnici – vazba na akci č. 4

Úplný popis aktuálního stavu a navržených změn  Seznamu jmenovitých akcí hrazených z rezerv 2007 je uveden v příloze č. 5 průvodní zprávy.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje upravený Seznam jmenovitých akcí hrazených z rezerv 2007 v rozsahu přílohy č. 6 tohoto usnesení.

Na základě zmocnění zastupitelstvem obce (usnesení č.6, odst.4, písm.b)) prováděla rada obce průběžně schvalování vícenákladů stavby „Výměna azbestocementového vodovodního potrubí Albrechtice nad Orlicí“. K dnešnímu dni je stavba dokončena a úplný seznam všech vícenákladů je uveden v příloze č.6 této průvodní zprávy.

Vícenáklady vznikly z důvodu, že nebyly v rozpočtu stavby uvedeny všechny nutné náklady pro splnění zakázky od dodavatelů, nebo z důvodu rozšíření zakázky na základě rozhodnutí rady obce (prodloužení k elektrárně a p.Špačkovi č.p.33, náhradní zásobování vodou DD a MŠ, nadzemní hydrant, vodovod v uličce od č.p. 56 k č.p. 61).

Dále se jednalo o náklady související s propojením nového vodovodního řadu a stávajících domovních přípojek (protlaky pod silnicemi, drobné armatury, hadice), dále pak s náklady na přípojky do obecních nemovitostí (MŠ, čp.141, 98, moštárny), náklady na propojení nových vodovodních řadů se stávajícími rozvody a v neposlední řadě také náklady spojené s s rekonstrukcí poškozených chodníků a geodetického zaměření nových vodovodních řadů.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje vícenáklady stavby „Výměna azbestocementového vodovodního potrubí Albrechtice nad Orlicí“ v rozsahu přílohy č. 7 tohoto usnesení.

Velká část vícenákladů byla realizována firmou PSK v.o.s. Choceň – hlavním dodavatelem stavby „Výměna azbestocementového vodovodního potrubí Albrechtice nad Orlicí“. S firmou je uzavřena smlouva o dílo na dodávku stavby, jejíž součástí však nejsou náklady na objednané vícepráce.

Z právního hlediska je nutné uzavřít s tímto dodavatelem dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, který obsahuje pouze jedno ustanovení a to o změně ceny díla o provedené vícepráce viz. příloha č. 7 této průvodní zprávy. Přesná specifikace víceprací tvoří nedílnou součást dodatku č.3 a jejich celková finanční hodnota je 894 683,89 Kč bez DPH, s daní pak 1 064 280,60 Kč.

Všechny vícepráce byly průběžně schvalovány radou obce v souladu se zmocněním zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou PSK v.o.s. Choceň ze dne 4.7. 2006 na dodávku  stavby „Výměna azbestocementového vodovodního potrubí Albrechtice nad Orlicí“ ve znění přílohy č. 8 tohoto usnesení.

Bod programu:	4.   Převod pozemku p.č. 410 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí do 					      vlastnictví obce

Předkládá:	rada obce

Na základě:	zákona o obcích

Zpracoval:	starosta obce

Na základě přípisu z Katastrálního úřadu Rychnov nad Kněžnou viz. příloha č. 8 této průvodní zprávy, Vám předkládám návrh na schválení převodu 1/3 pozemku p.č. 410 – les - v k.ú. Albrechtice nad Orlicí o celkové výměře 1291 m2  do vlastnictví obce Albrechtice nad Orlicí. Tento pozemek je v současné době zapsán na LV 966 takto: 2/3 Lesy ČR, s.p. a 1/3 město Týniště n.O. Po souhlasu zastupitelstva obce s převodem a vyřízení potřebných administrativních procesů, bude z podílu Lesů ČR, s.p. oddělena 1/3 pozemku, která bude zapsána do vlastnictví obce Albrechtice nad Orlicí.

Rada obce projednala tento návrh dne 1.10. 2007 (URO č. 368/22/2007) a doporučuje zastupitelstvu obce převod schválit.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje převod 1/3 pozemku p.č. 410 – les – v k.ú. Albrechtice nad Orlicí o celkové výměře 1291 m2 do vlastnictví obce Albrechtice nad Orlicí.

ZO ukládá Referentu majetkové správy obecního úřadu zajistit potřebné administrativní úkony  k zajištění převodu pozemku  p.č. 410 – les – v k.ú. Albrechtice nad Orlicí o celkové výměře 1291 m2 do vlastnictví obce Albrechtice nad Orlicí.

Bod programu:	5.     Návrh na prodej pozemku p.č.41/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí

Předkládá:	rada obce

Na základě:	zákona o obcích a žádosti Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí

Zpracoval:	starosta obce

Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí požádal obec Albrechtice nad Orlicí o prodej pozemku p.č.41/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí o výměře 216 m2 do majetku domova důchodců. Důvodem je, že domov důchodců připravuje stavbu „Dostavba Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí“, ke které uvedený pozemek nutně potřebuje. Z pohledu obce je tento pozemek důležitý pouze v souvislosti se stavbou kanalizace, neboť část kanalizační stoky jím prochází.

Rada obce žádost domova projednala dne 1.10. 2007 a doporučuje zastupitelstvu obce prodej schválit s podmínkou, že domov důchodců na své náklady zajistí všechny administrativní a právní úkony související s prodejem pozemku a se sepsáním smlouvy o věcném břemeni. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch obce Albrechtice nad Orlicí pro uložení kanalizačního sběrače a zajištění údržby budoucí kanalizační stoky pro provozovatele kanalizace. Cenu pozemku navrhuje rada obce stanovit na 70,- Kč/m2. Vzhledem k tomu, že pozemek byl zakoupen za 51,50 Kč/m2 od pana Josefa Tužila, navrhuji, aby prodejní cena pozemku byla stanovena též na 51,50 Kč/m2.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje záměr prodat pozemek p.č.41/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí o výměře 216m2 za smluvní cenu 10 970,- Kč předem známému zájemci (Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí, nebo Královéhradecký kraj) s podmínkou, že nabyvatel pozemku zajistí na své náklady všechny potřebné administrativní a právní úkony související s prodejem pozemku a se sepsáním smlouvy o věcném břemeni, které bude zřízeno ve prospěch obce Albrechtice nad Orlicí pro uložení kanalizačního sběrače a zajištění údržby budoucí kanalizační stoky pro provozovatele kanalizace.

ZO ukládá Referentu majetkové správy obecního úřadu zajistit všechny potřebné administrativní úkony související s realizací prodeje pozemku p.č. 41/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí.

Bod programu:	6.   Schválení grafického stylu obce

Předkládá:	rada obce

Na základě:	usnesení rady obce

Zpracoval:	starosta obce, Ing. Petr Kačín

Rada obce rozhodla o zadání zpracování návrhu grafického stylu obce pro běžnou komunikaci s veřejností a dalšími partnery. Grafický styl by měl jednoduše a moderně charakterizovat obec Albrechtice nad Orlicí, prostřednictvím logotypu a dalších pevně stanovených grafických prvků. V duchu tohoto jednotného grafického stylu by byly vyrobeny obecní tiskoviny, ozdobeny upomínkové předměty, propagační materiály apod.

Nový logotyp by nahradil v běžné komunikaci s veřejností heraldický znak obce, který by se dále používal při slavnostních příležitostech a na vybraných tiskovinách, případně předmětech jejichž rozsah by definoval  zastupitelstvem obce schválený předpis.Tento přístup bude garantovat jedinečnost a důstojnost heraldického znaku obce.

Zpracováním návrhu jednotného grafického stylu obce byl pověřen Ing. Petr Kačín, který jej předložil k projednání rady obce. Rada obce předložený návrh shlédla a doporučuje jej zastupitelstvu přijmout a schválit jeho používání.

Konkrétní ukázku logotypu a použití grafického stylu představí jeho zpracovatel na zasedání zastupitelstva.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje, pro běžnou komunikaci s veřejností, používání logotypu obce a jednotného grafického stylu obce podle návrhu pana Ing. Petra Kačína.

Bod programu:	7.    Projednání dodatku k nájemní smlouvě s Lesním družstvem 				       Vysoké Chvojno s.r.o.

Předkládá:	rada obce

Na základě:	zákona o obcích

Zpracoval:	starosta obce

Vedení společnosti Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. a její orgány navrhují pronajímatelům lesního majetku upravit stávající nájemní smlouvu ze dne 27.6. 2003 v článku III. smlouvy takto:

„Roční nájemné se mezi pronajímateli a nájemcem sjednává dohodou ve výši Kč 5.000,- Kč/1 vlastněný podíl na předmětném majetku, dle článku I. bod 2., nebude-li nejpozději do 60-ti dnů před koncem kalendářního roku sjednáno jinak.

Nájemné je splatné do 31.10. běžného roku, pokud pronajímatelé prostřednictvím valné hromady nerozhodnou jinak.“

Schválením tohoto usnesení dojde k navýšení celkové částky ročního nájemného z 66 000,- Kč na 110 000,- Kč.

Rada obce tento návrh projednala dne 15.10. 2007 a doporučuje jej zastupitelstvu obce schválit.

Návrh usnesení:

ZO  schvaluje obsah dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 27.6. 2003 s Lesním družstvem Vysoké Chvojno s.r.o. v tomto znění:

„Článek III. nájemní smlouvy ze dne 27.6. 2003

Roční nájemné se mezi pronajímateli a nájemcem sjednává dohodou ve výši Kč 5.000,- Kč/1 vlastněný podíl na předmětném majetku, dle článku I. bod 2., nebude-li nejpozději do 60-ti dnů před koncem kalendářního roku sjednáno jinak.

Nájemné je splatné do 31.10. běžného roku, pokud pronajímatelé prostřednictvím valné hromady nerozhodnou jinak.“

Bod programu:	8.     Různé

8.1.  Informace o přípravě stavby „Úprava a rozšíření návsi 					        Albrechtice nad Orlicí“

Předkládá:	 	starosta obce

Na základě:

Zpracoval:	 	starosta obce

V souladu se zastupitelstvem obce schváleným záměrem realizovat úpravu a rozšíření návsi v Albrechticích nad Orlicí, vyzvala rada obce prostřednictvím společnosti Dabona s.r.o. Rychnov nad Kněžnou tři projekční firmy k předložení nabídek na zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Otevírání obálek s nabídkami provede pětičlenná komise dne 22.10. 2007. S předkladatelem nejvýhodnější nabídky bude následně uzavřena smlouva o dílo. Kromě výše uvedeného byla podána žádost o podporu z grantu Královéhradeckého kraje na zpracování žádosti pro financování této stavby z ROP.

Pokud bude obec s žádostí o grantovou podporu úspěšná, obdrží od Královéhradeckého kraje bezúročnou půjčku na krytí max. 80% uznatelných nákladů na zpracování žádosti o podporu z ROP a nákladů na projektové práce.

V případě obdržení dotace z ROP na uvedenou stavbu, se půjčka kraji vrátí z těchto zdrojů. Pokud obec neobdrží dotaci z ROP, bude muset půjčku kraji vrátit z vlastních zdrojů.

Konkrétní smlouva o půjčce peněz s Královéhradeckým krajem bude v případě získání grantu předložena zastupitelstvu obce ke schválení po jejím obdržením od poskytovatele.

Návrh usnesení:

ZO bere na vědomí informaci starosty o průběhu příprav na realizaci stavby „Úprava a rozšíření návsi Albrechtice nad Orlicí“.

Zpráva pořízena:		dne 11.10. 2007

Zpracoval: 			Jaromír Kratěna